빗썸 보안 직무 대비
포트폴리오 수행 계획보고서

Cloud Security · Red Team · Web/API Security · Wallet Security

작성일: 2026년 5월 19일
작성자: 하승진
대상: 세종대학교 정보보호학과 2학년 과정 수료/재학 수준

# 문서 작성 기준

빗썸 내부에서 사용하는 공식 계획보고서 양식은 공개 자료 기준으로 확인되지 않았다. 따라서 본 문서는 보안/IT 프로젝트 계획보고서에서 일반적으로 사용하는 구조인 「추진배경 → 목표 → 수행범위 → 추진전략 → 일정 → 산출물 → 리스크 관리 → 평가 기준」을 따르되, 내용은 공개된 빗썸 Security 채용공고와 빗썸 AWS 보안 자동화 사례를 기준으로 재구성하였다.

| 구분 | 반영 내용 |
| --- | --- |
| 직무 기준 | 클라우드 보안 담당자, Red Team Engineer, Wallet Security Engineer 방향성을 중심으로 구성 |
| 문서 형식 | 기업 보안 프로젝트 계획보고서 형식으로 재구성 |
| 학습 방식 | 2주 단위 해커톤, 매일 일일보고, 주간 산출물 제출 방식 |
| 최종 목표 | GitHub 포트폴리오 + 최종보고서 + 면접 설명 스크립트 완성 |

# 목차

1. 보고서 개요

2. 추진 배경

3. 추진 목표

4. 수행 범위

5. 추진 전략

6. 전체 추진 일정

7. 단계별 수행 계획

8. 산출물 관리 계획

9. 보고 양식

10. 리스크 및 관리 방안

11. 평가 기준

12. 결론

참고자료

부록 A. 권장 GitHub 저장소 구조

# 1. 보고서 개요

## 1.1 보고서명

빗썸 보안 직무 대비 클라우드·웹/API·월렛 보안 포트폴리오 수행 계획보고서

## 1.2 작성 목적

본 보고서는 빗썸 Security 직군 지원을 목표로, 정보보호학과 2학년 학생 수준에서 수행 가능한 보안 포트폴리오 학습 및 프로젝트 계획을 수립하기 위해 작성되었다. 단순한 워게임 풀이 또는 취약점 재현에 그치지 않고, 실제 기업 보안 직무에서 요구되는 클라우드 보안 운영, 로그 분석, IAM 권한 관리, 자동화 스크립트 개발, 웹/API 보안 점검, 월렛 보안 위협 모델링 역량을 결과물 중심으로 쌓는 것을 목표로 한다.

## 1.3 기준 자료

빗썸 클라우드 보안 담당자 채용공고: 클라우드 보안 거버넌스, CSPM, Misconfiguration 조치, IAM, JSON 보안 로그 분석, Python/Go/Terraform 자동화 역량 반영.

빗썸 Red Team Engineer 채용공고: 네트워크·웹·모바일·클라우드 침투 테스트, 공격 시나리오, PoC, Python 자동화, MITRE ATT&CK, 위협 모델링 반영.

AWS 공식 빗썸 보안 자동화 사례: Security Hub, GuardDuty, CloudTrail, Inspector, Systems Manager, Config, Step Functions 기반 자동조치 구조 참고.

# 2. 추진 배경

## 2.1 개인 학습 배경

작성자는 세종대학교 정보보호학과 과정에서 웹해킹, 네트워크, C언어, 리눅스, 데이터베이스, JWT, XSS, CSRF, SQL Injection 등 기초 보안 개념을 학습해왔다. 그러나 기업 보안 직무에서는 단순히 취약점을 찾는 능력뿐 아니라, 실제 운영 환경에서 발생하는 보안 이벤트를 분석하고, 반복 업무를 자동화하며, 보안 정책을 설계하고 문서화하는 능력이 요구된다.

따라서 기존의 워게임 중심 학습을 확장하여 빗썸 보안 직무와 연결되는 실무형 포트폴리오를 구축할 필요가 있다.

## 2.2 기업 보안 환경 변화

가상자산 거래소는 대규모 트래픽, 고객 자산, 블록체인 네트워크, 클라우드 인프라, 실시간 거래 시스템을 동시에 다루는 고위험 환경이다. 특히 클라우드 설정 결함, IAM 권한 과다 부여, 로그 미분석, 월렛 출금 정책 부실은 단일 취약점보다 더 큰 운영 리스크가 될 수 있다.

| 핵심 변화 | 보안상 의미 | 포트폴리오 반영 방향 |
| --- | --- | --- |
| 클라우드 인프라 확대 | IAM, 네트워크, 로그, 설정 결함 관리 중요 | AWS 보안 점검 자동화 |
| 거래소 서비스 고도화 | 인증·인가·출금 API 리스크 증가 | 미니 거래소 API 보안 분석 |
| 월렛/키 관리 중요성 | 개인키·서명·출금 정책이 자산 보호와 직결 | 월렛 위협 모델링 및 정책 엔진 |
| 운영 자동화 필요 | 반복 보안 업무를 코드로 줄이는 역량 필요 | Python/Go 자동화 스크립트 |

# 3. 추진 목표

## 3.1 최종 목표

12주 동안 「Bithumb Security Portfolio Lab」을 구축하여 빗썸 Security 직무 지원 시 제출 가능한 GitHub 포트폴리오와 최종 보고서를 완성한다.

## 3.2 세부 목표

| 구분 | 목표 |
| --- | --- |
| 클라우드 보안 | AWS IAM, Access Key, S3, Security Group, CloudTrail 기반 보안 점검 능력 확보 |
| 자동화 | Python 또는 Go를 활용한 보안 점검 자동화 스크립트 작성 |
| 로그 분석 | JSON 형식 보안 로그에서 이상 행위 탐지 |
| 웹/API 보안 | 거래소 서비스 흐름 기반 인증·인가 취약점 분석 |
| 월렛 보안 | 핫월렛·콜드월렛 구조와 출금 정책 위협 모델링 |
| 문서화 | 일일보고서, 주간보고서, 최종 포트폴리오 보고서 작성 |
| 면접 대비 | 각 프로젝트를 문제정의 → 구현 → 보안분석 → 개선안 흐름으로 설명 가능하게 정리 |

# 4. 수행 범위

## 4.1 포함 범위

AWS IAM Access Key 점검 스크립트 개발

S3 Public Access 및 Security Group 오픈 포트 점검

CloudTrail 로그 기반 이상 이벤트 탐지

거래소 미니 API 구현 및 인증/인가 취약점 분석

월렛 출금 정책 엔진 설계

보안 보고서 및 매뉴얼 작성

## 4.2 제외 범위

실제 빗썸 서비스 대상 공격 또는 스캔

실제 운영 중인 외부 서비스 침투 테스트

실제 고객 데이터 또는 실거래 데이터 활용

악성코드 제작 및 배포

무단 취약점 탐지 자동화

본 프로젝트는 전부 로컬 실습 환경, 샘플 로그, 개인 AWS 테스트 계정, 모의 API를 기준으로 수행한다.

# 5. 추진 전략

## 5.1 기본 수행 흐름

문제정의

↓

실습 구현

↓

로그/결과 분석

↓

보안 보고서 작성

↓

개선안 정리

↓

면접 설명 스크립트화

## 5.2 포트폴리오 차별화 전략

| 일반적인 학생 포트폴리오 | 본 계획의 포트폴리오 방향 |
| --- | --- |
| SQLi 풀었습니다. | 거래소 API 인증·인가 흐름에서 취약점이 왜 위험한지 분석했습니다. |
| XSS 풀었습니다. | 사용자 입력 처리와 세션/권한 정책을 함께 검토했습니다. |
| JWT 문제 풀었습니다. | 거래소 로그인·출금 API에서 토큰 검증 실패가 어떤 사고로 이어지는지 보고서화했습니다. |
| Dreamhack 몇 개 풀었습니다. | 클라우드 로그·IAM·월렛 정책까지 연결한 운영형 보안 포트폴리오를 만들었습니다. |

# 6. 전체 추진 일정

| 기간 | 주제 | 핵심 산출물 | 관련 직무 키워드 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1~2주차 | IAM / Access Key 보안 | Access Key Audit Script | IAM, Access Key, 자동화 |
| 3~4주차 | 클라우드 설정 취약점 점검 | Cloud Misconfiguration Checker | CSPM, Misconfiguration, Remediation |
| 5~6주차 | CloudTrail 로그 분석 | Suspicious Event Analyzer | JSON 로그, CloudTrail, 탐지 룰 |
| 7~8주차 | 거래소 웹/API 보안 | Vulnerable Exchange API + 진단보고서 | 웹/API, 인증, 인가, PoC |
| 9~10주차 | 월렛 보안 / 출금 정책 | Wallet Policy Engine | 월렛, 키관리, Policy as Code |
| 11~12주차 | 최종 통합 | Final Portfolio Report + GitHub 정리 | 문서화, 면접 설명, 포트폴리오 |

# 7. 단계별 수행 계획

## 7.1 1단계: IAM 및 Access Key 보안 점검

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 기간 | 1~2주차 |
| 문제정의 | 클라우드 환경에서 Access Key가 장기간 교체되지 않거나 사용되지 않은 채 방치될 경우, 계정 탈취 이후 장기적인 접근 통로가 될 수 있다. 특히 금융 및 거래소 환경에서는 클라우드 권한이 고객 자산, 로그, 내부 서비스 접근과 연결될 수 있으므로 주기적인 점검과 자동화가 필요하다. |

### 수행 내용

IAM User, Role, Policy 개념 학습

Access Key 생성일 및 마지막 사용일 확인 방법 학습

boto3 또는 Go AWS SDK 기초 실습

90일 이상 된 Access Key 탐지 로직 구현

위험도 기준 수립

결과를 JSON/CSV로 출력

점검 보고서 작성

### 산출물 구조

access-key-audit/

├── access_key_audit.py

├── sample_result.json

├── README.md

└── Access_Key_Audit_Report.md

## 7.2 2단계: 클라우드 설정 취약점 점검

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 기간 | 3~4주차 |
| 문제정의 | 클라우드 보안 사고는 고급 해킹보다 설정 실수에서 발생하는 경우가 많다. S3 공개 설정, Security Group 과다 오픈, DB 포트 외부 노출 등은 거래소 환경에서 직접적인 보안 리스크가 될 수 있다. |

### 수행 내용

S3 Public Access Block 학습

Security Group Inbound Rule 구조 학습

0.0.0.0/0 오픈의 의미 분석

SSH, RDP, MySQL, PostgreSQL 포트 위험도 정리

룰 기반 점검 스크립트 작성

점검 결과 위험도 분류

조치 가이드 작성

### 산출물 구조

cloud-misconfig-checker/

├── checker.py

├── rules.yaml

├── result_sample.json

├── remediation_guide.md

└── Cloud_Misconfiguration_Report.md

## 7.3 3단계: CloudTrail 로그 분석

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 기간 | 5~6주차 |
| 문제정의 | 보안 사고 대응에서 로그 분석은 핵심이다. CloudTrail과 같은 감사 로그를 통해 누가, 언제, 어떤 API를 호출했는지 파악할 수 있어야 한다. |

### 수행 내용

CloudTrail JSON 구조 학습

ConsoleLogin 이벤트 분석

CreateAccessKey 이벤트 분석

AttachUserPolicy 이벤트 분석

DeleteTrail, StopLogging 이벤트 위험도 분석

의심 이벤트 탐지 룰 작성

탐지 결과를 Incident Report로 작성

### 산출물 구조

cloudtrail-analyzer/

├── analyzer.py

├── detection_rules.yaml

├── sample_cloudtrail.json

├── detected_events.json

└── Incident_Report.md

## 7.4 4단계: 거래소 웹/API 보안 분석

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 기간 | 7~8주차 |
| 문제정의 | 거래소 서비스의 핵심 기능은 로그인, 잔고 조회, 주문, 출금이다. 이 기능에서 인증과 인가가 제대로 동작하지 않으면 고객 자산 피해로 이어질 수 있다. |

### 수행 내용

Flask 또는 FastAPI로 미니 거래소 API 구현

회원가입, 로그인, 잔고 조회, 주문, 출금 요청 기능 구현

JWT 또는 세션 인증 적용

일부러 IDOR, Broken Access Control 취약점 삽입

Burp Suite 또는 curl로 공격 시나리오 재현

취약점 원인 분석

개선 코드 및 보고서 작성

### 산출물 구조

vulnerable-exchange-api/

├── app.py

├── Dockerfile

├── README.md

├── attack_scenarios.md

├── remediation_code.md

└── Web_API_Security_Report.md

## 7.5 5단계: 월렛 보안 및 출금 정책 설계

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 기간 | 9~10주차 |
| 문제정의 | 가상자산 거래소에서 가장 중요한 자산은 고객의 디지털 자산이다. 월렛 보안은 키 관리, 서명, 출금 정책, 이상 거래 탐지, 운영 승인 절차가 함께 고려되어야 한다. |

### 수행 내용

핫월렛, 웜월렛, 콜드월렛 개념 정리

공개키, 개인키, 전자서명 구조 복습

ECDSA 개념 정리

출금 승인 정책 설계

Policy as Code 형태로 정책 작성

위험 점수 기반 출금 차단 로직 구현

월렛 위협 모델 보고서 작성

### 산출물 구조

wallet-policy-engine/

├── policy.yaml

├── engine.py

├── test_cases.json

├── threat_model.md

└── Wallet_Security_Report.md

## 7.6 6단계: 최종 통합 포트폴리오 작성

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 기간 | 11~12주차 |
| 문제정의 | 개별 실습 결과물이 많아도 정리되지 않으면 면접관 입장에서는 평가하기 어렵다. 따라서 모든 프로젝트를 하나의 흐름으로 묶어 빗썸 보안 직무와 직접 연결되는 포트폴리오 보고서로 구성한다. |

### 수행 내용

GitHub 저장소 구조 정리

프로젝트별 README 보완

코드 실행 방법 정리

결과 캡처 및 샘플 로그 첨부

최종 보고서 작성

5분 면접 발표 스크립트 작성

### 산출물 구조

bithumb-security-portfolio/

├── 01-cloud-security/

├── 02-log-analysis/

├── 03-web-api-security/

├── 04-wallet-security/

├── reports/

└── README.md

# 8. 산출물 관리 계획

## 8.1 일일 산출물

코드 파일 1개 이상 또는 README 일부 작성

로그 분석 결과 또는 실행 결과 캡처

보안 관점 해석 5~10줄

일일보고서 작성

## 8.2 주간 산출물

프로젝트 코드

실행 결과

보안 분석 보고서

개선안

회고

## 8.3 최종 산출물

GitHub 포트폴리오

최종 계획/수행 보고서

프로젝트별 기술 보고서

면접 발표 스크립트

# 9. 보고 양식

## 9.1 일일보고 양식

# 빗썸 보안 포트폴리오 일일보고

## 1. 기본 정보

- 날짜:

- 프로젝트명:

- 오늘의 주제:

- 작업 시간:

## 2. 오늘의 문제정의

오늘 다룬 보안 문제가 왜 중요한지 작성한다.

## 3. 오늘 학습한 개념

-

-

-

## 4. 오늘 수행한 작업

-

-

-

## 5. 구현/분석 결과

```bash

실행 명령어 작성

```

## 6. 보안 관점 해석

- 이 결과가 의미하는 것:

- 실제 기업 환경에서의 위험:

- 필요한 대응 방안:

## 7. 막힌 점

-

## 8. 해결 방법 또는 추정

-

## 9. 내일 할 일

-

-

-

## 9.2 주간보고 양식

# 빗썸 보안 포트폴리오 주간보고

## 1. 프로젝트 개요

- 프로젝트명:

- 수행 기간:

- 주제:

- 관련 빗썸 직무:

- 사용 기술:

## 2. 추진 배경

이 프로젝트를 수행한 이유를 작성한다.

## 3. 문제정의

기업 보안 환경에서 이 문제가 어떤 리스크로 이어지는지 설명한다.

## 4. 수행 목표

-

-

-

## 5. 수행 내용

| 구분 | 내용 | 결과 |

|---|---|---|

| 개념 학습 |  |  |

| 구현 |  |  |

| 분석 |  |  |

| 보고서 작성 |  |  |

## 6. 구현 결과

- 코드 경로:

- 실행 명령어:

- 결과 파일:

- 주요 기능:

## 7. 보안 분석

- 발견한 위험:

- 위험도:

- 영향 범위:

- 대응 방안:

## 8. 개선안

- 단기 개선:

- 장기 개선:

## 9. 회고

- 잘한 점:

- 부족한 점:

- 다음 주 보완할 점:

# 10. 리스크 및 관리 방안

| 리스크 | 영향 | 관리 방안 |
| --- | --- | --- |
| 학습 범위 과다 | 중도 포기 또는 산출물 품질 저하 | 2주 단위로 범위를 제한하고 매일 1개 산출물만 목표로 설정 |
| AWS 비용 발생 | 불필요한 비용 부담 | Free Tier, 로컬 샘플 JSON, 테스트 계정 사용. 리소스 종료 체크리스트 운영 |
| 실제 서비스 공격 오해 | 법적·윤리적 문제 | 모든 실습은 로컬/개인 환경/샘플 데이터로 제한 |
| 문서화 누락 | 포트폴리오 설득력 저하 | 일일보고와 주간보고를 강제 루틴으로 설정 |
| 코드 완성도 부족 | 면접 설명 어려움 | 기능을 작게 쪼개고 README에 한계와 개선점을 명확히 기재 |

# 11. 평가 기준

| 평가 항목 | 완료 기준 |
| --- | --- |
| 직무 연계성 | 빗썸 Security 공고의 요구 역량과 각 프로젝트가 연결되어 있음 |
| 구현력 | 각 단계마다 실행 가능한 코드 또는 정책 파일이 존재함 |
| 분석력 | 단순 실행 결과가 아니라 보안상 의미와 대응 방안을 작성함 |
| 문서화 | README, 일일보고, 주간보고, 최종보고서가 누락 없이 존재함 |
| 면접 설명 가능성 | 각 프로젝트를 1분 내로 문제정의·구현·개선안 중심으로 설명 가능함 |

# 12. 결론

본 계획의 핵심은 “웹해킹 문제풀이러”가 아니라 “거래소 보안 운영 관점에서 문제를 정의하고, 자동화하고, 로그를 분석하고, 보고서로 설명할 수 있는 사람”으로 포트폴리오를 구성하는 것이다.

빗썸 Security 직무는 클라우드 보안, Red Team, 로그 분석, IAM, 자동화, 월렛 보안 등 다양한 역량을 요구한다. 따라서 본 계획은 12주 동안 각 역량을 작은 프로젝트로 쪼개어 수행하고, 모든 결과를 GitHub와 보고서로 남기는 방식으로 설계하였다.

최종적으로 본 포트폴리오는 지원자가 단순히 취약점을 푸는 수준을 넘어, 실제 기업 보안 업무의 흐름을 이해하고 있다는 근거 자료로 활용될 수 있다.

# 참고자료

빗썸 채용 - [경력무관] 클라우드 보안 담당자 (신입 및 주니어), https://career.bithumbcorp.com/ko/o/202486

빗썸 채용 - [경력] Red Team Engineer, https://career.bithumbcorp.com/ko/o/210099

빗썸 채용 전체 목록, https://career.bithumbcorp.com/ko/apply

AWS 공식 블로그 - 빗썸 Security Hub 기반 보안 자동화 사례, https://aws.amazon.com/ko/blogs/tech/bithumb-security-hub-with-step-functions/

# 부록 A. 권장 GitHub 저장소 구조

bithumb-security-portfolio/

│

├── 01-cloud-security/

│   ├── access-key-audit/

│   ├── s3-public-checker/

│   ├── security-group-audit/

│   └── cloudtrail-log-analyzer/

│

├── 02-web-api-security/

│   ├── vulnerable-exchange-api/

│   ├── authz-test-report/

│   └── jwt-session-security-review/

│

├── 03-wallet-security/

│   ├── ecc-signature-lab/

│   ├── hot-wallet-threat-model/

│   └── policy-as-code-withdrawal-rule/

│

├── 04-detection-response/

│   ├── suspicious-login-log-analysis/

│   ├── abnormal-withdrawal-detection/

│   └── incident-report-template/

│

└── reports/

├── daily-reports/

├── weekly-reports/

└── final-portfolio-report.pdf